关于政府投资项目工程

变更申报的注意事项

《海安市政府投资项目工程变更管理办法》已于2025年3月15日正式施行，现就有关事项提醒如下：

一、适用范围与申报平台

1.2025年3月15日（含）后签订合同的项目，工程变更申报严格适用新《海安市政府投资项目工程变更管理办法》（详见附件一）。请通过海安市数字政府一网协同平台（或海安电子政务应用平台协同办公系统）→ 公文管理 → “政府投资项目工程变更”模块进行全流程线上办理。

2.2025年3月15日前签订合同的项目，工程变更申报仍按原《海安市政府投资项目工程变更管理暂行办法》（详见附件二）执行。请继续通过海安市财政局财政投资评审管理系统（http://58.221.196.40:85/）进行申报。

3.详细的《关于政府投资项目工程变更申报的提示函》已通过“海安电子政务应用平台协同办公系统”发送至各单位办公室，请注意查收。

二、其他相关说明

1.较大及重大变更项目：在线上审批通过后，须及时将签字盖章的变更申请表（详见附件三）报送至评审中心，以便按程序组织现场踏勘。

2.一般变更项目：在完成线上申报后，将签字盖章的备案申请表（详见附件四）报送至评审中心备案，并请及时取回。

3.集中建设项目：由集中建设单位统一申报。

4.街道及村（居）级项目：以村民委员会、经济合作社、街道办事处为建设单位的项目，由所在区镇负责申报。

5.申报主体：变更事项须由建设单位负责申报，原则上不得委托施工单位办理。各单位应指定专人负责变更申报事宜。

6.责任追究：工程变更管理相关责任追究，依照《海安市政府投资项目工程变更责任追究办法》（详见附件五）执行。

请各相关单位严格按照上述要求执行，确保工程变更申报工作规范、有序、高效。