市水利局4月份工作完成情况

	序号
	完成情况
	责任科室

	1
	1.完成一二级河道及通航三级河道的保洁督查和安全检查工作。

2.完成重要河道重点支流的督查，强化国省考断面及支流支浜巡查治理，推动国考断面水质平稳向好。

3.完成幸福河湖建设实施方案编制招标工作、焦港幸福河信息化系统运行维护项目招标工作。

4.推进区镇骨干河道拦网招标工作。

5.水利部“清四乱”回头看1000个图斑分发至各区镇进行核查。

6.核查南通市工管办下发图斑。
7.配合做好南通市攻坚办、南通市水利局对通榆河流域岸线占用现场核查工作。
	河长制工作科（工程管理科)

	2
	1.序时完成海安市常安现代纺织科技园水效提升项目。

2.序时完成省补资金母亲河复苏项目。

3.完成计量设施检测工作。

4.序时完成地下水超采区综合治理方案编制工作。

5.完成一季度水利部用水直报系统填报工作。

6.序时完成农业种植水利工程水费开票工作。

7.序时完成用水审计、水平衡测试项目招标工作。
	水资源管理科（政策法规科、行政服务科）

	3
	1.十五五水土保持规划、生态清洁小流域规划初稿编制完成；推进十五五水利发展规划编制。

2.北凌新闸拆建应急治理工程进度62%；里下河防洪基础设施更新改造项目进度96%；东岸河简易控导闸工程进度23%；2025年水库移民扶持项目（结余资金）进度35%；2025年海安市农业水价综合改革精准补贴项目、2025年省级水利发展资金生态河道建设项目开工。
3.完成水土保持方案审查并批复1个，完成2024、2025年水土保持图斑销号整改1个。

4.推进招标投标系统整治工作。
	水利规划建设科（水土保持科、三峡移民科）


— 1 —


