住建局2023年2月份重点工作安排表

| 序号 | 科室 单位 |  | 2023年2月份重点工作安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公室 |  | 1.做好2022年度局党组民主生活会召开工作； 2.做好局2022年度总结大会召开工作（工作报告、表彰决定、工作意见、责任状等）； 3.做好海安年鉴住建部分相关内容收集编纂工作； 4.配合做好市“月月看、家家到”相关项目开工相关准备工作； 5.根据人大、政协工作安排，做好人大代表建议、政协委员提案的审核接办工作。 |
| 2 | 财务科 |  | 1.2022年度会计档案整理、归档； 2.完成局机关、事业、城维等账套结旧账、建新账工作； 3.根据政府信息公开要求，做好2023年部门预算公开工作； 4.将年度预算分解到各相关科室、单位，并督促严格按预算执行。 |
| 3 | 法制科 |  | - 1.筹划2023年度住建局信访工作、安全生产、法治建设等，调整领导小组，制定2023年工作意见； - 2.准备2022年度总结表彰大会各类责任书、承诺书； - 3.继续开展好住建系统冬季安全专项治理及重大隐患专项整治； 4.对重点信访及网络舆情及时回复。（桃源里，目前南通市住建局、市委宣传部、市信访局比较关注） |
| 4 | 住房保障 与房地产 监管科 |  | - 1.对2023年拟交付项目进行梳理排查，分析其财务状况、工程进度、交付风险、质量评估等； - 2.开展走访调研，了解各房地产开发企业及项目的全年计划、推进情况。帮助其解决困难，做好服务； - 3.做好节后房地产项目开工仪式； 4.督促桃源里、钻石大厦施工进度，做好其交付前的各项指导工作。妥善处理好涉及延期交付的舆情。 |
| 5 | 城市 建设科 |  | - 1.平桥河生态综合整治（二期）施工招标挂网，尽可能完成招标； - 2.督促高新区达标区D区建设尽快完成招标并进场； - 3.组织丹凤路改造工程设计及前期杆线迁改设计工作； - 4.组织南海大道可实施部分的工程量核对； - 5.中坝路临街建筑功能提升项目亮化部分进场施工。 |
| 6 | 村镇 建设科 |  | - 1.完成村镇2022年报系统的填报； - 2.提前谋划传统村落白蚁治理工作； - 3.准备开展对各区镇农民建房等重点工作的调研； - 4.确定2023年农村生活污水治理任务，督促水务公司尽快确定方案编制设计单位； - 5.准备南通市特色田园乡村验收工作； - 6.研究2023年城建杯考核办法文件。 |
| 7 | 工程科 |  | 1.做好拖欠农民工工资信访处置以及在建项目保障农民工工资支付工作检查； 2.对监理企业信用进行考核评分； 3.做好汽车及零部件产业链培育相关工作。 |
| 8 | 防震 减灾科 |  | - 1.制定年度工作计划； - 2.地震易发区房屋设施加固工程2022年度工作总结和2023年计划，草拟年鉴相关内容； - 3.制定2023年度震情监视跟踪和应急准备工作方案； - 4.跟踪七星湖应急避难场所建设； 5.科室日常工作、条线和领导交办工作。 |
| 9 | 消防管理科 |  | - 1.整理消防验收备案申报流程，明确申报要件，制定申报范例； - 2.研究消防审验专家增选名单的申报办法和申报流程； - 3.组织学习2023年1月发布的建筑防火通用规范； - 4.开展消防审验日常工作。 |
| 10 | 人防管理科 （人防指挥所） |  | 1.做好人防档案资料整理归集； 2.督促相关人防工程整改工作； 3.根据项目推进情况做好桃源里、钻石商务大厦人防工程竣工验收工作； 4.根据省市人防工作要点制定2023年人防工作计划； 5.完成其他交办工作。 |
| 11 | 中心办 |  | 1.对接汽车及零部件产业链发展座谈会相关工作； 2.按序时进度要求推进凯奥净化企业上市工作、协调互邦电力企业上市相关问题； 3.走访“两区”，了解、跟进产学研合作意向企业； 4.围绕“军民融合”考核，走访企业了解军工订单信息； 5.针对当前中心工作考核要求提前谋划同时完成相关考核部门交办的日常工作。 |
| 12 | 房产交易中心 |  | 1.持续做好项目服务； 2.做好商品房交易备案、存量房交易备案、房屋租赁备案、商品房网上合同备案等日常工作； 3.按月上报群众满意度测评数据； 4.按房地产市场调控要求，进行商品房合同备案； 5.继续推进全市安置房办证工作； 6.完成领导交办的其他工作。 |
| 13 | 质监站 |  | - 1.开展质监人员春季培训工作； - 2.桃源里、钻石大厦、绿城等三个楼盘组织分户验收检查； - 3.督促君望澜庭、星澜都会地下室裂缝、渗漏整改； - 4.信访调处。 |
| 14 | 施工图 审查室 |  | - 1.完成数字化审图系统运维服务招采工作； - 2.着手将到期注册人员更新寻招、变更注册工作； - 3.跟踪做好项目变更管理及涉访问题技术服务工作； - 4.做好重点工程项目技术服务工作。 |
| 15 | 造价处 |  | 1.发布2023年2月份海安市建筑材料信息； 2.施工现场扬尘污染防治费及现场安全文明措施费核定； 3.继续征订、发放造价信息、做好定额解释、造价纠纷调解等日常工作； |
| 16 | 绿色建筑推广中心 |  | 1.服务指导布雷尼、联泷等墙材企业申报省新型墙材产品认定证书； 2.向市监局、交运局、环保局、公安局等部门征集预拌混凝土企业2022年度信用信息，结合1月份现场检查情况，汇总混凝土企业年度信用考核结果，并上报南通市住建局； 3.督促混凝土企业、墙材企业做好节后复工的安全生产及绿色生产； 4.做好谭市长2月份召开汽车及零部件产业链发展座谈会相关准备工作； 5.督促各区镇按海政办发〔2022〕110号文件要求做好辖区范围内混凝土行业整治常态化推进工作； 6.按省工信厅要求，指导我市墙体材料、预拌混凝土、预拌砂浆等企业的填写基本情况调查表，并将数据汇总上报至南通市局。 |
| 17 | 城乡 建设 档案馆 |  | 1.做好工程档案接收、整理、保管、利用、业务指导等日常服务工作； 2.持续推进涉企工程和民生工程档案服务； 3.继续开展系统内城建档案业务指导，加强市政、地下管网工程档案的收集； 4.继续深入指导全市村镇建设档案工作，对2023年拟复评区镇开展重点走访指导； 5.推进《建设工程声像档案管理标准》宣传贯彻工作，加强城市更新和特色田园建设档案收集拍摄。 6.配合物业完成馆库安全维护检查和年度检测工作。 |
| 18 | 园林 绿化 管理处 |  | 1.做好公园、广场、景点安全督查相关工作； 2.督促城建集团完成彩虹幼儿园附近公厕的招投标及进场施工工作； 3.做好在建工程苗木更换及补植； 4.继续做好在建工程资料完善及计量送审； 5.督促中标单位加快推进长江路世纪大桥及周边景观绿化工程； 6.做好江苏省生态园林城市申报的相关准备工作； - 7.督促城建集团做好微空间整治工作。 |
| 19 | 市政公 用事业 服务中心 |  | - 1.开展城镇燃气安全生产大检查，做好燃气行业复工复产安全生产工作； - 2.召开燃气安全管理工作会议，签订年度安全生产目标责任书，部署安全生产重点工作； - 3.做好2023年使用管道气低保及特困人员安装燃气泄漏安全保护装置为民办实事项目底数核查等前期准备工作； - 4.2023年度燃气安全第三方技术服务项目招标； - 5.做好2022年度燃气发展报告等各项城建年报填报工作。 |
| 20 | 城市更新服务中心 | 办公室 | 1.学习研究限额以下交易平台操作以及海安商城操作相关文件，尽快熟悉流程投入使用，2022年结报扫尾； 2.会同南通市行业协会做好2023年征收服务公司评估公司年审备案工作； 3.事业单位法人年检材料报送工作； 4.文汇公馆周边区域更新档案整理报送布置及既往征收项目扫描备份； 5.拆迁户协议审核等服务； 6.2023年海安年鉴相关编纂工作； 7.配合文汇公馆及既往搬迁项目扫尾工作。 |
|  |  | 法规科 | 1.配合隆政街道做好孙福贞行政诉讼案件后续工作，按照法院要求依法作出行政赔偿决定； 2.做好奚益江、严玉俊、田宝锁等3户集体土地房屋搬迁行政补偿决定工作； 3.做好万达行政复议工作以及2022年结转案件的答辩应诉工作（周家华诉协议无效的二审及再审案件、缪围罗翠红诉停水函发回重审及查封案件、毛益英孙晓梅诉协议无效二审案件、毛立新诉协议无效二审、杨德昌诉强拆及协议无效二审、严国华诉补偿决定二审、孙福贞诉图书馆二审案件、世道实业诉商品房买卖合同备案一审案件）； 4.陈佐文户补偿决定2月份到期，拟启动强制执行工作； 5.配合司法局做好丁仁林行政诉讼工作； 6.日常信息公开工作； 7.配合信访局处理开发区益民食品厂历史遗留问题，准备相关被搬迁人海安住房、房改、银行资金存款等证明材料。 |
|  |  | 项目规划科 | 1.做好永安路西侧、人民西路9号楼等地块更新测算、研究及服务工作； 2.谋划并启动本年度省城市更新试点项目申报工作； 3.涉及海安统计年鉴基础资料撰写； 4.完成我局关于省健康县（区）建设实施方案； 5.做好美丽宜居城市建设高质量考核后续事宜； 6.做好绿色社区创建授牌和工作总结等工作； 7.研究并着手推进4个完整社区试点建设相关工作； 8.其他交办事项。 |
|  |  | 安置信访科 | 1.继续完成房票资金的结算、兑付； 2.在系统不断完善中推进银行接口的对接和电子支付； 3.探索老旧房屋（危房）房票安置解危办法，制定城区标准，扩大房票实施空间； 4.日常信访工作。 |
|  |  | 住房保障服务科 | 1.根据省、市要求完善好海安2022年保障性安居工程绩效评价工作； 2.跟踪城南五期B区、博雅园、迎宾润府、金港嘉园、新世嘉棚改和保租房建设进度，确保按序时施工； 3.继续加强城镇危房的巡查监管，及时处理发现的安全隐患； 4.根据海安既有建筑安全隐患三年专项整治计划，着手开展2023年度整治计划； 5.继续根据国家、省、市相关要求开展海安市自建房排查整治工作。 |
| 21 | 建设 中心 | 办公室 | 1.组织签订2023年度相关承诺书、责任书等； 2.草拟《政府投资非盈利性工程建设项目集中建设管理实施细则（试行）》； 3.完成2022年度事业人员考核备案手续； 4.草拟、汇总中心2023年度相关考核内容； 5.会同合同科草拟限额以下平台采购相关制度； 6.草拟2023年度相关工作意见，报局办统一汇总； 7.根据局统一安排做好年初全面从严治党等相关工作。 |
|  |  | 财务科 | 1.日常经费结报、工程款支付及审核； 2.登记好相关台账、做好月底资金存款对账工作； 3.个税、社保、公积金、工资、车贴申报和发放； 4.完成财政部全口径债务监测平台申报； 5.配合做好财务决算审计工作； 6.根据财政局安排，做好2023年部门预算编制公开工作； 7.根据财政局要求，完成2022年部门决算工作； 8.按月发放农民工工资； 9.整理春节前工程款支付凭证及资料，编制1月份凭证； 10.整理装订2022年日常凭证。 |
|  |  | 合同管理科（前期工作科） | 1.海警工作站施工图审图、招标文件编制、招标前对接； 2.民兵训练基地施工图审图、招标文件编制。招标前对接； 3.省海中高一教学楼拆除重建工程规划设计、施工图设计； 4.海安中专学生宿舍楼新建工程设计及地勘招标； 5.角斜初中新建厕所施工许可证办理； 6.老干部局加装电梯施工许可证办理。 |
|  |  | 工程预决算科 | 1.海警工作站项目完善图纸、审图完成后编制清单、审核清单； 2.角斜红旗民兵团项目审图完成后编制清单、审核清单； 跟踪人民医院120值班室图纸修改情况； 3.材料认价、现场变更申请单费用审核、结算资料审核、审计踏勘现场等日常工作。 |
|  |  | 工程管理科 | 1.跟踪协调各工程推进、服务企业科技行、双招双引等； 2.开发区法庭：内外墙抹灰，门房、泵房施工； 3.海陵中学体艺馆：底板钢筋绑扎，混凝土浇筑，地下室墙、顶板钢筋绑扎； 4.海中学生公寓楼：内、外墙粉刷，外墙保温施工，安装工程同步进行； 5.曲塘中学体艺馆：基础开挖、消防水池开挖、桩基验收； 6.海安中专校园提升：分区1-5完成（门卫房铝板除外）；B区道路铺装完成，绿化工程完成60%； 7.雅周医院应急楼：内墙抹灰，外墙保温施工，安装工程同步进行； 8.角斜初中厕所改造：手续办理，现场施工准备； 9.老干部大学加装电梯：手续办理，地下室改造施工，钢结构材料准备。 |
|  |  | 材料设备科 | 1.督促落实应急医院专项验收及问题整改； 2.参加政府办牵头的体育中心设备维修方案形成及落实； 3.协调老干部大学加装电梯以及其他各工程的推进，现场问题处理。 |